АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕХСЕЛЬСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСПЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 апреля 2019 года                                                                                  №  25

с.Трехсельское

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  Трехсельского  сельского поселения  Успенского района  к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

Во исполнении постановления администрации муниципального образования Успенский район «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования Успенский район к осенне-зимнему периоду 20198-2020 годов», с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Трехсельского  сельского поселения Успенского района  и устойчивой работы в осенне-зимний период 2019-2020 годов,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов,  согласно приложения.

2. Специалисту администрации Трехсельского  сельского поселения Успенского района (Пащенко О.А.) предоставить вышеназванный план в отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации  муниципального образования Успенский район.

3. Начальнику МКУ «ТПЦБ»  (Попова Л.И.) принять меры по своевременному и полному финансированию работ по подготовке к осенне-зимнему  периоду 2019-2020 годов.

4. Начальнику МКУ «ТПЦБ»  (Попова Л.И.) предусмотреть в местном бюджете средства на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными организациями в соответствии с лимитами.

5. МУП «Дружба»:

- организовать доставку дров и угля населению до 1 сентября 2019 года;

- обеспечить к 1 сентября 2019 года подготовку всех объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в сельском поселении  к эксплуатации в осенне-зимний период на основании паспортов готовности. Представить паспорт готовности Трехсельского  сельского поселения до 10 сентября 2019 года в межведомственную комиссию.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Трехсельского  сельского

поселения  Успенского района                                                         Т.И. Калза

Приложение к

постановлению администрации

Трехсельского  сельского поселения

Успенского района

от 04 апреля 2019 года  № 25

ПЛАН

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020  годов объектов жизнеобеспечения и социальной сферы Трехсельского  сельского поселения Успенского района

| Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | Необходимо денежных средств всего (млн.руб.) | в том числе | Срок выполнения | ответственный | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит |  |  |  |
| Подготовка техники для работы в зимний период администрации Трехсельского сельского поселения Успенского района | шт. | 1 | 0,035 |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |
| Пролонгация договора с ДСУ-4 на выполнение работ по содержанию уличной дорожной сети в осенне-зимний период |  |  | 0,020 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация заготовки дров и угля для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета водопотребления для объектов социальной сферы | шт. | 1 | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| Замена водопроводных сетей с. Новоурупское | км. | 0,63 | 0,300 | 0,300 |  |  |  |  |  |
| Заготовка дров и угля для МБУ «Новоурупский СДК» | тонна | 10 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 0,461 | 0,420 |  | 0,035 | 0,006 |  |  |

Глава Трехсельского сельского

поселения Успенского района                                                                                                        Т.И. Калза